Mssv: DH52201581 	Tên: Nguyễn Thị Kim Tỏa 		Lớp: D22_TH02

1. Tổng quan về Jira

Jira là phần mềm do Atlassian phát triển, dùng để:

- Quản lý dự án và theo dõi tiến độ công việc (Project Management & Issue Tracking).

- Theo dõi lỗi (Bug Tracking) và yêu cầu tính năng (Feature Request).

- Hỗ trợ quy trình Agile / Scrum / Kanban.

Phiên bản phổ biến nhất: Jira Software – thiết kế riêng cho các nhóm phát triển phần mềm.

2. Các khái niệm cơ bản trong Jira

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| Project | Dự án trong Jira – chứa tất cả công việc, backlog, sprint và báo cáo. |
| Issue | Mỗi “công việc” hoặc “yêu cầu” trong dự án (có thể là Task, Bug, Story, Epic...). |
| Epic | Nhóm lớn các công việc liên quan (ví dụ: Tính năng Đăng nhập). |
| Story | Mô tả chức năng nhỏ mà người dùng cần (User Story). |
| Task | Công việc cụ thể cần thực hiện. |
| Bug | Lỗi phần mềm. |
| Sprint | Chu kỳ làm việc trong Scrum (thường từ 1–2 tuần). |
| Board | Bảng hiển thị trạng thái công việc (To Do, In Progress, Done). |
| Backlog | Danh sách các công việc (story/task) chưa được đưa vào sprint. |

3. Quy trình Scrum trong Jira

1. Product Backlog

- Tất cả yêu cầu, story, bug đều nằm trong Backlog.

- Product Owner sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên (priority).

Ví dụ:

- [High] Chức năng đăng nhập

- [Medium] Chức năng đổi mật khẩu

- [Low] Giao diện trang giới thiệu

Trong Jira:

- Mục Backlog hiển thị toàn bộ danh sách story và epic.

- Có thể kéo – thả để thay đổi độ ưu tiên.

2. Sprint Planning (Lên kế hoạch cho Sprint)

- Nhóm họp để chọn các công việc từ Backlog cho Sprint sắp tới.

- Đặt mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

- Phân chia công việc cho từng thành viên.

Trong Jira:

- Chọn Create Sprint trong phần Backlog.

- Kéo – thả các story từ Backlog vào Sprint.

- Đặt tên Sprint (ví dụ: Sprint 1 – Đăng nhập hệ thống).

- Chọn thời gian chạy Sprint (ví dụ: 2 tuần).

3. Sprint Execution (Thực hiện Sprint)

- Sau khi Start Sprint, các story/task sẽ hiển thị trên Scrum Board.

- Các cột mặc định:

  - To Do – chưa bắt đầu.

  - In Progress – đang làm.

  - Done – hoàn thành.

Trong Jira:

- Thành viên kéo – thả công việc giữa các cột khi tiến độ thay đổi.

- Mỗi issue có thể chứa:

- Người phụ trách (Assignee).

- Hạn chót (Due Date).

- Bình luận (Comment).

- Tệp đính kèm (Attachment).

- Công việc con (Sub-task).

4. Daily Scrum (Họp hằng ngày)

- Thời lượng: 10–15 phút.

- Câu hỏi chính:

  - Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Có trở ngại nào không?

Trong Jira:

- Scrum Board giúp theo dõi ai đang làm gì, task nào chậm hoặc đã xong — không cần hỏi trực tiếp.

5. Sprint Review (Đánh giá cuối Sprint)

- Cả nhóm trình bày kết quả làm việc.

- Product Owner kiểm tra và chấp nhận các story hoàn thành.

- Có thể demo với khách hàng hoặc giảng viên (nếu là đồ án).

Trong Jira:

- Chuyển issue từ Done → Closed.

- Xem Burndown Chart để biết nhóm có hoàn thành đúng kế hoạch không.

6. Sprint Retrospective (Rút kinh nghiệm)

- Nhóm cùng đánh giá:

- Điều gì làm tốt?

- Điều gì chưa tốt?

- Cần cải thiện gì cho Sprint tiếp theo?

Trong Jira:

- Ghi chú nội dung Retrospective trong mô tả Sprint hoặc comment cuối Sprint.

- Có thể tạo issue riêng cho hành động cải thiện (ví dụ: Improve code review process).

4. Các tính năng nổi bật của Jira Scrum Board

- Drag & Drop: Kéo – thả công việc dễ dàng.

- Burndown Chart: Biểu đồ thể hiện tiến độ hoàn thành Sprint.

- Velocity Chart: Thể hiện tốc độ hoàn thành các Sprint trước.

- Epic/Story Link: Liên kết các task nhỏ vào một Epic lớn.

- Automation: Tự động cập nhật trạng thái, gửi thông báo, hoặc gán người thực hiện.

5. Cách tạo dự án Scrum trong Jira (Thực hành cơ bản)

Bước 1: Đăng ký Jira

Truy cập https://www.atlassian.com/software/jira → chọn Jira Software Cloud (Free Plan).

Bước 2: Tạo dự án mới

- Chọn Create Project → Scrum Software Development.

- Đặt tên ví dụ: Quản lý Website Thương mại điện tử.

Bước 3: Thêm Issue

Tạo các loại Epic, User Story, Task, Bug tương ứng.

Ví dụ:

- Epic: Hệ thống đăng nhập.

- Story: Người dùng có thể đăng nhập bằng email.

- Task: Thiết kế giao diện form login.

- Bug: Login sai mật khẩu nhưng vẫn redirect.

Bước 4: Tạo Sprint

- Nhấn Create Sprint, chọn các issue từ Backlog để thêm vào Sprint.

- Đặt thời gian Sprint (ví dụ: 2 tuần).

Bước 5: Theo dõi tiến độ

- Dùng Board → Active Sprint để cập nhật trạng thái công việc.

- Cuối Sprint, vào Reports → Burndown Chart để xem tiến độ và hiệu suất.

6. Lợi ích khi dùng Jira cho Scrum

- Minh bạch tiến độ từng thành viên.

- Dễ theo dõi và quản lý backlog.

- Đo lường hiệu suất qua các biểu đồ.

- Giúp nhóm tuân thủ quy trình Scrum chặt chẽ.

- Hỗ trợ cộng tác, tự động hóa và báo cáo chuyên sâu.

7. Mẹo cho người mới bắt đầu

- Dùng template Scrum mặc định của Jira để làm quen.

- Giữ board gọn gàng (chỉ nên có 3 cột chính: To Do – In Progress – Done).

- Viết User Story theo mẫu:

Là một [loại người dùng], tôi muốn [hành động] để [mục tiêu].

- Sử dụng Labels để nhóm các công việc cùng loại.

- Xem Burndown Chart mỗi ngày để điều chỉnh nhịp độ làm việc của Sprint.

Câu 2: Lập kế hoạch cho dự án

I. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống quản lý học vụ giúp phòng đào tạo:

- Quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, môn học, học phần, điểm, đăng ký học.

- Giảm công việc thủ công, tăng tính chính xác và tra cứu nhanh chóng.

- Cung cấp giao diện web thân thiện, bảo mật và dễ sử dụng.

II. PHẠM VI DỰ ÁN

Hệ thống sẽ bao gồm các module chính:

- Quản lý sinh viên (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xuất danh sách)

- Quản lý giảng viên

- Quản lý môn học & học phần

- Đăng ký học phần trực tuyến

- Quản lý điểm & bảng điểm

- Lịch học – lịch thi

- Báo cáo, thống kê

- Phân quyền người dùng (admin, giảng viên, sinh viên)

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN (Stakeholders)

| Vai trò | Tên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ (Sponsor) | Phòng Đào tạo | Đặt hàng, phê duyệt dự án |
| Product Owner | Trưởng nhóm dự án | Định hướng sản phẩm, quản lý yêu cầu |
| Scrum Master | Quản lý kỹ thuật | Điều phối, giám sát quy trình Scrum |
| Development Team | Lập trình viên, tester, designer | Phát triển, kiểm thử, triển khai |
| Người dùng cuối | Cán bộ đào tạo, giảng viên, sinh viên | Sử dụng và phản hồi |

IV. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ DỰ ÁN

1. Xác định mục tiêu và yêu cầu

- Tổ chức cuộc họp khởi động (Kick-off Meeting).

- Phỏng vấn phòng đào tạo, thu thập yêu cầu nghiệp vụ.

- Viết tài liệu SRS (Software Requirement Specification).

2. Xác định công nghệ và công cụ

| Thành phần | Lựa chọn đề xuất |
| --- | --- |
| Frontend | ReactJS / Angular |
| Backend | Node.js / Java Spring Boot / PHP Laravel |
| Database | MySQL / PostgreSQL |
| Quản lý mã nguồn | GitHub / GitLab |
| Quản lý dự án | Jira Software (Scrum board) |
| Giao tiếp nhóm | Slack / Microsoft Teams |

V. KẾ HOẠCH THEO MÔ HÌNH SCRUM

Sprint 0 – Chuẩn bị (1 tuần)

Mục tiêu: Hoàn thiện môi trường phát triển và yêu cầu dự án

- Thiết lập Jira project, Git repository

- Xác định Product Backlog (các yêu cầu tổng thể)

- Thiết kế sơ bộ kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu

- Phân chia nhóm và trách nhiệm

Sprint 1 – Phân tích & Thiết kế (2 tuần)

Mục tiêu: Xây dựng yêu cầu chi tiết và bản thiết kế

- Viết User Stories cho từng chức năng

- Thiết kế database (ERD, schema)

- Thiết kế giao diện (UI/UX)

- Xác định quy trình nghiệp vụ (Use Case Diagram, Flowchart)

Sprint 2 – Phát triển module quản lý sinh viên (2 tuần)

Mục tiêu: Xây dựng module đầu tiên có thể demo

- Chức năng CRUD sinh viên

- Tìm kiếm, lọc, phân trang

- Thiết kế API kết nối backend–frontend

- Viết test case cho module này

Sprint 3 – Phát triển module môn học & học phần (2 tuần)

- CRUD môn học, học phần

- Gán giảng viên, lên lịch học

- Giao diện đăng ký học phần

- Kiểm thử và review với Product Owner

Sprint 4 – Module điểm & báo cáo (2 tuần)

- Nhập điểm, tính điểm trung bình, xuất bảng điểm

- Xem lịch sử điểm

- Thống kê sinh viên, điểm, tỉ lệ qua môn

Sprint 5 – Tích hợp, kiểm thử, triển khai (2 tuần)

- Tích hợp toàn hệ thống

- Test toàn bộ chức năng

- Sửa lỗi, tối ưu hiệu suất

- Triển khai bản chính thức lên server

VI. QUẢN LÝ TRONG JIRA

Trong Jira Software (Scrum):

- Epic: Phân tích yêu cầu, Thiết kế hệ thống, Phát triển phần mềm, Kiểm thử & Triển khai

- Story: Mỗi chức năng chính (VD: Quản lý sinh viên, Quản lý môn học, …)

- Task/Sub-task: Công việc cụ thể (VD: Tạo API thêm sinh viên, Thiết kế form đăng ký học phần…)

- Bug: Ghi nhận lỗi khi kiểm thử

- Sprint: 1 Sprint = 2 tuần, gồm backlog được chọn cho giai đoạn đó.

VII. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu thay đổi nhiều | Cao | Áp dụng Agile linh hoạt, review liên tục |
| Thiếu nhân lực | Trung bình | Phân chia rõ trách nhiệm, lập kế hoạch dự phòng |
| Thiếu dữ liệu thật để test | Trung bình | Dùng data giả lập trước khi có dữ liệu thật |
| Trễ deadline | Cao | Theo dõi tiến độ qua Jira burndown chart |

VIII. KẾT QUẢ DỰ KIẾN SAU DỰ ÁN

Hệ thống web học vụ đầy đủ chức năng
Triển khai thực tế cho phòng đào tạo sử dụng
Hướng dẫn sử dụng & tài liệu kỹ thuật
Cải thiện hiệu suất xử lý và giảm sai sót nghiệp vụ